Plan Maestro de Desarrollo

Sistema POS e Inventario para Ferretería

Laravel + FilamentPHP — Versión 2.0 (actualizada)

Este documento actualiza la versión 1.0 del plan maestro. Incorpora mejoras de seguridad, auditoría, devoluciones, precios diferenciados, alertas automáticas, preparación para multi-sucursal, pruebas automatizadas y el marco legal colombiano aplicable. La integración de facturación electrónica ante la DIAN queda deliberadamente fuera de esta versión y se abordará en una fase posterior (ver nota final).

# 1. Resumen de Cambios frente a la Versión 1.0

La tabla siguiente resume qué se agregó o modificó. Las filas resaltadas en el resto del documento corresponden a contenido nuevo.

| Área | Cambio |
| --- | --- |
| Seguridad | Autenticación de dos factores, límite de intentos de acceso y registro de auditoría de acciones sensibles. |
| Legal / cumplimiento | Política de tratamiento de datos personales (habeas data), retención documental contable y estatuto del consumidor. |
| Ventas | Módulo formal de devoluciones y notas crédito; listas de precios diferenciadas (detal / mayorista / constructor). |
| Operación | Alertas automáticas de stock mínimo y de cartera vencida. |
| Arquitectura | Modelo de datos preparado para múltiples bodegas o sucursales. |
| Calidad | Estrategia de pruebas automatizadas (Pest) y ambiente de staging antes de producción. |
| Facturación electrónica DIAN | Fuera de alcance en esta versión. Sin cambios respecto a la v1.0 — el comprobante de venta sigue siendo un documento interno. |

# 2. Arquitectura y Stack Tecnológico Actualizado

Se mantiene el stack original de la v1.0 y se agregan cuatro componentes para cubrir seguridad, auditoría, notificaciones y calidad.

| Capa | Tecnología | Rol |
| --- | --- | --- |
| Backend Core | Laravel 11+ (PHP 8.2+) | Transacciones ACID, migraciones, Eloquent, validación de formularios. |
| Panel & UI | FilamentPHP v3 + Livewire | Tablas reactivas, formularios, modales de cobro, widgets de stock. |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 (o MySQL 8) | Integridad referencial y tipos decimales exactos. |
| Caché & Colas | Redis | Catálogo en caché y procesamiento en segundo plano. |
| Roles | Spatie + Filament Shield | Matriz de permisos por recurso y rol. |
| Respaldos | Spatie Laravel Backup | Volcados diarios cifrados hacia almacenamiento externo. |
| Servidor | VPS Ubuntu + CloudPanel / Coolify | Nginx, SSL de Let's Encrypt, despliegue continuo. |
| Seguridad | Laravel Fortify (2FA) + rate limiting | Segundo factor para administradores y límite de intentos de acceso. |
| Auditoría | Spatie Laravel Activitylog | Trazabilidad inmutable de anulaciones, descuentos y cambios de precio. |
| Notificaciones | Laravel Notifications (correo + WhatsApp Business API) | Alertas de stock mínimo y cartera vencida. |
| Pruebas | Pest v3 | Pruebas automatizadas sobre kardex, caja, cartera y concurrencia. |

# 3. Marco Legal y Cumplimiento Normativo (Colombia)

Sección nueva. Cubre las obligaciones legales que aplican a la operación del sistema hoy, sin incluir facturación electrónica DIAN (ver nota final).

| Norma | Aplicación en el sistema |
| --- | --- |
| Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (Habeas Data) | Política de tratamiento de datos personales publicada y visible; casilla de autorización explícita al registrar clientes, proveedores y empleados; tabla consent_logs con fecha, versión de política e IP. |
| Registro Nacional de Bases de Datos — RNBD (Circular Única SIC) | Evaluar con el contador o asesor legal si la ferretería, por ingresos o activos, debe inscribir sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. |
| Código de Comercio, Art. 28 (Ley 962 de 2005) | Conservación de comprobantes contables (compras, ventas, kardex) por un mínimo de 10 años; política de archivo digital y respaldo a largo plazo, distinta del backup operativo diario. |
| Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) | Derecho de retracto y garantía sobre productos vendidos; sustenta directamente el nuevo módulo de devoluciones y notas crédito. |
| PCI DSS (si se integran datáfonos o pasarelas de pago) | El sistema no debe capturar ni almacenar números de tarjeta; esa función se delega siempre al datáfono bancario certificado. |
| Resolución DIAN 000042 de 2020 y modificaciones (Factura Electrónica) | Fuera de alcance de esta versión. El comprobante de venta interno se mantiene sin CUFE ni XML UBL 2.1. |

Recomendación: validar estos puntos con un contador o abogado antes de producción, en particular la obligatoriedad del RNBD y la vigencia exacta de la resolución de facturación electrónica al momento del despliegue.

# 4. Diseño de la Base de Datos Relacional (Actualizado)

## 4.1 Entidades existentes (sin cambios respecto a la v1.0)

- users, categories, brands, products, inventory_movements, suppliers, purchases, purchase_items, customers, cash_registers, cash_shifts, cash_movements, sales, sale_items, quotes — mismas columnas descritas en la versión 1.0.

## 4.2 Entidades nuevas o modificadas

- warehouses (bodegas/sucursales): id, name, address, is_active — prepara el sistema para más de un punto de venta sin migración disruptiva.

- product_stock: id, product_id, warehouse_id, current_stock (decimal 12,2), min_stock (decimal 12,2) — reemplaza el stock fijo en products; hoy operará con un único registro por producto (una bodega), pero el modelo ya soporta varias.

- price_lists: id, name (Detal, Mayorista, Constructor), is_default (boolean).

- price_list_items: id, price_list_id, product_id, price (decimal 12,2).

- sale_returns: id, sale_id, user_id, reason, refund_method (cash, credit_note, exchange), total_refunded, created_at.

- sale_return_items: id, sale_return_id, sale_item_id, product_id, quantity, restock (boolean), subtotal.

- consent_logs: id, subject_type (customer, supplier, employee), subject_id, policy_version, consented_at, ip_address — soporta el cumplimiento de habeas data.

- activity_log: generada automáticamente por Spatie Activitylog — id, log_name, description, subject_type, subject_id, causer_id, properties (json), created_at.

Todas las tablas nuevas están resaltadas en las secciones de casos de negocio siguientes para diferenciarlas de las reglas originales.

# 5. Integración con Hardware en Punto de Venta (POS)

Sin cambios respecto a la v1.0.

## 5.1 Impresoras Térmicas de Tirillas (58mm y 80mm)

- Modo Estándar (CSS Print): vista Blade a 72mm u 48mm, impresión con --kiosk-printing en Chrome para evitar el diálogo del sistema.

- Modo Avanzado (WebUSB / WebSerial o microservicio local): comandos ESC/POS directos para corte de papel (GS V 0) y apertura de gaveta (ESC p 0 25 250).

## 5.2 Lector de Código de Barras

- Los lectores USB operan como teclado (HID); un listener en JavaScript captura la ráfaga de teclas terminada en Enter y agrega el ítem al carrito sin enviar el formulario.

# 6. Casos Borde y Reglas Críticas del Negocio (Actualizado)

- Concurrencia: DB::transaction() con lockForUpdate() sobre el producto para impedir doble venta de la última unidad.

- Precios por debajo del costo: advertencia bloqueante si un descuento deja el precio por debajo de cost_price; requiere autorización del administrador.

- Productos fraccionados: conversión automática de stock entre empaques cerrados y unidades sueltas (padre/hijo o kits).

- Créditos y topes de cartera: valida customer.current_debt + nueva_venta <= customer.credit_limit; bloquea el cobro si se supera el cupo.

- Devoluciones (nuevo): al registrar una sale_return, el stock solo se reintegra si restock=true, y se genera un inventory_movements tipo return referenciando la devolución. El reembolso respeta el método original (efectivo, nota crédito o cambio de producto).

- Cartera vencida (nuevo): una tarea programada (Laravel Scheduler) revisa diariamente los clientes con current_debt > 0 y fecha vencida, y dispara una notificación al cliente y al administrador.

- Listas de precios (nuevo): en el POS se aplica automáticamente la price_list asignada al cliente (o la marcada is_default); la validación de precio mínimo por debajo del costo aplica igual sobre el precio de la lista seleccionada.

- Consentimiento de datos (nuevo): al crear o editar por primera vez un cliente o proveedor, el sistema exige aceptar la política de tratamiento de datos vigente y registra el consentimiento en consent_logs.

# 7. Seguridad y Auditoría (Nuevo)

- Doble factor de autenticación: obligatorio para el rol administrador mediante Laravel Fortify; opcional pero recomendado para cajeros.

- Límite de intentos de acceso: throttle de 5 intentos por minuto por IP/usuario en el login, con bloqueo temporal progresivo.

- Registro de auditoría: Spatie Activitylog captura anulaciones de venta, cambios de precio, descuentos autorizados y aperturas/cierres de caja con diferencia; retención mínima de 1 año.

- Roles y permisos: Filament Shield define la matriz de permisos por recurso; se añade un rol de solo lectura para auditoría externa (contador).

# 8. Testing y Aseguramiento de Calidad (Nuevo)

La lógica financiera y de inventario es la más sensible a errores silenciosos; se cubre con pruebas automatizadas desde la semana 1.

- Herramienta: Pest v3 sobre PHPUnit, ya integrado de forma nativa con Laravel.

- Prioridad de cobertura: cálculo de kardex y costos, bloqueo pesimista en concurrencia, validación de cupo de crédito, cierre de caja con diferencia, aplicación de listas de precio y devoluciones.

- Meta de cobertura: mínimo 70% en las clases de dominio y servicios (no se exige sobre la capa de UI de Filament).

- Ambiente de staging: réplica de producción para validar cada entrega semanal antes del despliegue final en la semana 9.

# 9. Estrategia de Contingencia ante Fallas de Internet

Sin cambios respecto a la v1.0.

- Conectividad failover móvil: router con SIM 4G/5G que conmuta si falla la fibra.

- Service Workers y caché offline (PWA): catálogo esencial de precios y códigos de barra disponible sin conexión.

- Modo talonario de contingencia: numeración manual de emergencia en talonario físico prenumerado, para digitación posterior.

# 10. Cronograma de Desarrollo Actualizado (9 Semanas)

El alcance adicional (seguridad, auditoría, devoluciones, precios diferenciados, alertas y testing) extiende el cronograma original de 8 a 9 semanas.

| Semana | Módulos y entregables | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelado de base de datos (incluye warehouses, product_stock, price_lists, sale_returns, consent_logs), instalación de Laravel + Filament, configuración de Pest. | Esquema funcionando en PostgreSQL, panel accesible y primera suite de pruebas corriendo en CI. |
| 2 | Productos, categorías, marcas, carga masiva desde Excel, compresión WebP y listas de precios diferenciadas. | Importación de 5.000 referencias y venta de prueba aplicando lista mayorista vs. detal. |
| 3 | Proveedores, compras y Kardex de inventario, con pruebas automatizadas de cálculo de costos. | Entrada de mercancía recalcula stock y costo unitario; pruebas de concurrencia en verde. |
| 4 | Clientes, cartera, cupos de crédito, cotizaciones, consentimiento de datos (consent_logs) y política de tratamiento de datos. | Cotizaciones en PDF, validación de cupo y registro de consentimiento al crear un cliente. |
| 5 | Punto de Venta: terminal Livewire, escáner de código de barras, métodos de pago y aplicación automática de lista de precios. | Venta fluida por teclado con descuento atómico de inventario en milisegundos. |
| 6 | Cajas (apertura, arqueo, egresos, corte de turno) y módulo de Devoluciones / notas crédito. | Conciliación exacta de efectivo por cajero y devolución de prueba que reintegra stock correctamente. |
| 7 | Integración de hardware (impresora, gaveta), roles con Filament Shield, 2FA y rate limiting en el login. | Impresión en caliente sin diálogo del sistema; acceso bloqueado tras 5 intentos fallidos. |
| 8 | Auditoría (Activity Log), notificaciones de stock mínimo y cartera vencida, preparación multi-sucursal. | Cambios sensibles quedan trazados; alerta automática enviada ante stock bajo de prueba. |
| 9 | Testing integral en staging, despliegue en VPS de producción, backups automáticos, política de retención documental y capacitación a usuarios. | Sistema 100% operativo con SSL, respaldo diario programado y cobertura de pruebas ≥ 70% en dominio. |

# 11. Boceto Funcional del Sistema

Sección nueva. Documenta, en dos niveles, cómo operará el sistema en el día a día: primero la secuencia de una venta en el punto de venta, y luego el diccionario de tablas de la base de datos agrupado por dominio, con sus relaciones.

## 11.1 Flujo de una Venta en el Punto de Venta

- 1. Escaneo o búsqueda: el cajero lee el código de barras (lector USB en modo teclado) o busca el producto por nombre/SKU.

- 2. Verificación de stock: el sistema bloquea la fila del producto (lockForUpdate) para evitar que dos cajas vendan la última unidad al mismo tiempo.

- 3. Selección de pago: efectivo, tarjeta (delegada al datáfono) o crédito, validando el cupo de cartera del cliente si aplica.

- 4. Descuento de inventario: se genera el movimiento en inventory_movements y se actualiza product_stock dentro de la misma transacción.

- 5. Impresión del comprobante: tirilla térmica vía ESC/POS; el documento sigue siendo un comprobante interno (sin CUFE de la DIAN, ver sección 12).

## 11.2 Diccionario de Tablas — Catálogo e Inventario

| Entidad | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| categories | id, name | Un producto pertenece a una categoría. |
| brands | id, name | Un producto pertenece a una marca. |
| warehouses | id, name, is_active | Cada bodega tiene su propio registro de stock por producto. |
| products | id, category_id, brand_id, sku, name, cost_price, sale_price | Tabla central: se conecta con inventario, compras y ventas. |
| product_stock | id, product_id, warehouse_id, current_stock, min_stock | Une producto + bodega; reemplaza el stock fijo de la v1.0. |
| price_lists | id, name, is_default | Agrupa los precios diferenciados (detal, mayorista, constructor). |
| price_list_items | id, price_list_id, product_id, price | Precio de un producto específico dentro de una lista. |
| inventory_movements | id, product_id, type, quantity, created_at | Historial de entradas, salidas y ajustes (kardex). |

## 11.3 Diccionario de Tablas — Compras

| Entidad | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| suppliers | id, name, nit, phone | Proveedor asociado a una o varias compras. |
| purchases | id, supplier_id, purchase_date, total | Encabezado de una compra. |
| purchase_items | id, purchase_id, product_id, quantity, unit_cost | Detalle de productos comprados; alimenta el kardex. |

## 11.4 Diccionario de Tablas — Ventas

| Entidad | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| customers | id, name, document, credit_limit, current_debt | Cliente que compra, cotiza o autoriza tratamiento de datos. |
| quotes | id, customer_id, valid_until, total | Cotización previa a una venta. |
| sales | id, customer_id, user_id, payment_method, total, created_at | Encabezado de venta; comprobante interno (ver sección 12). |
| sale_items | id, sale_id, product_id, quantity, unit_price | Detalle de productos vendidos. |
| sale_returns | id, sale_id, reason, refund_method, total_refunded | Devolución asociada a una venta. |
| sale_return_items | id, sale_return_id, sale_item_id, quantity, restock | Detalle de la devolución; restock controla si vuelve al stock. |
| consent_logs | id, subject_type, subject_id, policy_version, consented_at | Evidencia del consentimiento de habeas data. |

## 11.5 Diccionario de Tablas — Caja y Seguridad

| Entidad | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, role | Cajero o administrador; procesa ventas y genera auditoría. |
| cash_registers | id, name | Caja física asignada a turnos. |
| cash_shifts | id, cash_register_id, user_id, opening_amount, closing_amount, opened_at, closed_at | Turno de caja abierto por un usuario. |
| cash_movements | id, cash_shift_id, type, amount, description | Ingresos y egresos dentro de un turno. |
| activity_log | id, causer_id, description, subject_type, created_at | Auditoría de acciones sensibles. |

# 12. Nota Final: Facturación Electrónica DIAN

Por solicitud explícita, esta versión no incorpora la integración de facturación electrónica ante la DIAN (Resolución 000042 de 2020 y modificaciones). El comprobante de venta (sales) se mantiene como documento interno, igual que en la v1.0. Cuando se decida abordar este tema, se recomienda planificarlo como una fase independiente que incluya: elección de proveedor tecnológico autorizado (OFE), generación de XML UBL 2.1 y CUFE, numeración autorizada por la DIAN, y los ajustes correspondientes al modelo de datos de sales y sale_items.